Bài 5:

Hệ thống mua sắm trực tuyến gồm các sprint sau:

| Sprint | Đánh giá mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | Cao | 1 tuần |
| Đăng nhập | Cao | 1 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | Cao | 2 tuần |
| Tìm kiếm sản phẩm | Trung bình | 2 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | Cao | 2 tuần |
| Thanh toán | Rất cao | 3 tuần |

Sprint Planning đăng ký tài khoản:

- Danh sách công việc

| STT | Công việc |
| --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện |
| 2 | Lập API đăng ký tài khoản |
| 3 | Lưu thông tin người dùng vào cở sở dữ liệu |
| 4 | Viết test case chức năng đăng ký |
| 5 | Tích hợp front-end và back-end |
| 6 | Kiểm tra lỗi |

- Team phụ trách

| Task | Team phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng ký | Frontend Team |
| Lập API đăng ký | Backend Team |
| Lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu | Backend Team |
| Viết test chức năng đăng ký | QA Team |
| Tích hợp front-end và back-end | Frontend, Backend Team |
| Kiểm tra sửa lỗi | Frontend, Backend Team |

- Thành viên phụ trách

| Task | Người phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng ký | Dev A |
| Lập API đăng ký | Dev B |
| Lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu | Dev B |
| Viết test case | QA |
| Tích hợp frontend, backend | Dev A, Dev B |
| Kiểm tra sửa lỗi | Dev A, Dev B |

Daily Scrum đăng ký tài khoản:

- Mục tiêu

  - Cập nhật tiến độ công việc của từng thành viên

  - Nhận diện sớm các trở ngại

- Thời gian, hình thức

  - Thời gian: 9:00 – 9:15 mỗi ngày

  - Họp nhanh tại văn phòng hoặc qua Zoom

- Biểu mẫu

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thiện giao diện đăng ký | Viết API đăng ký | Cần PO xác nhận dữ liệu đầu vào |
| Dev B | Chuẩn bị cơ sở dữ liệu người dùng | Lưu dữ liệu đăng ký | Không |
| QA | Viết test case đăng ký | Chạy test chức năng | Chưa |
| Dev A + Dev B |  | Tích hợp front-end và back-end | Phải chờ API hoàn thiện |

Sprint Review đăng ký tài khoản

- Thời gian

    - Trình bày phần mềm đã hoàn thiện trong Sprint

    - Cập nhật Product Backlog dựa trên các góp ý

- Thời lượng, thành phần tham gia

  - Thời gian: 1-2 giờ

  - Thành phần: Product Owner, Scrum Master, Development Team

- Nội dung

  - Demo chức năng đăng ký

    - Người dùng có thể tạo tài khoản mới

    - Giao diện trang đăng ký dễ sử dụng

    - Dữ liệu người dùng được lưu vào cơ sơ dữ liệu

  - Báo cáo tiến độ

    - So sánh kết quá với Sprint Goal

Sprint Retrospective đăng ký tài khoản

- Mục tiêu

  - Nhìn lại Sprint vừa hoàn thành

  - Đánh giá những điều làm tốt và chưa tốt

  - Xác định hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Thời gian, hình thức

  - Thời gian: 1-1,5 giờ

  - Hình thức: Họp trực tiếp hoặc qua Zoom

- Bảng Retrospective

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| Điều làm tốt (Things went well) | Team phối hợp tốt, hoàn thành giao diện và API đúng thời hạn; QA viết test đầy đủ. |
| Điều chưa tốt (Things didn’t go well) | Yêu cầu validation chưa rõ; một số lỗi nhỏ khi tích hợp front-end và back-end. |
| Hành động cải tiến (Actions to improve) | PO chuẩn bị yêu cầu chi tiết validation trước Sprint; Dev team review kỹ API trước khi tích hợp; QA chuẩn bị kịch bản test từ đầu Sprint. |

Sprint Planning đăng nhập

- Danh sách công việc

| STT | Công việc |
| --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện đăng nhập |
| 2 | Lập trình API đăng nhập |
| 3 | Xử lý xác thực thông tin người dùng |
| 4 | Viết test chức năng đăng nhập |
| 5 | Tích hợp front-end và back-end |
| 6 | Kiểm tra và sửa lỗi (debug) |

- Team phụ trách

| Task | Team phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng nhập | Front-end Team |
| Lập trình API đăng nhập | Back-end Team |
| Xử lý xác thực thông tin | Back-end Team |
| Viết test chức năng đăng nhập | QA Team |
| Tích hợp front-end và back-end | Front-end + Back-end Team |
| Kiểm tra và sửa lỗi | Dev Team + QA Team |

- Thành viên phụ trách

| Task | Thành viên phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng nhập | Dev B |
| Lập trình API đăng nhập | Dev B |
| Xử lý xác thực thông tin | Dev A |
| Viết test chức năng đăng nhập | QA |
| Tích hợp front-end và back-end | Dev A + Dev B |
| Kiểm tra và sửa lỗi | Dev A + Dev B + QA |

Daily Scrum đăng nhập

- Mục tiêu

  - Cập nhật tiến độ công việc của từng thành viên

  - Nhận diện các trở ngại sớm

- Thời gian, hình thức

  - Thời gian: 9:00-9:15 mỗi ngày

  - Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

  - Thời lượng: 15 phút

- Biểu mẫu

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev B | Hoàn thiện giao diện đăng nhập | Viết API đăng nhập | Cần PO xác nhận yêu cầu |
| Dev A | Chuẩn bị xử lý xác thực | Tích hợp API xác thực | Chờ API hoàn thiện |
| QA | Viết test case đăng nhập | Chạy test chức năng | Chưa |
| Dev A + Dev B |  | Tích hợp front-end và back-end | Phải chờ API hoàn thiện |

Sprint Review đăng nhập

- Mục tiêu

  - Trình bày phần mềm đã hoàn thiện trong Sprint

  - Cập nhật Product Backlog dựa trên các góp ý

- Thời gian

  - Thời gian: 1-2 giờ

  - Thành phần tham gia: Product Owner, Scrum Master, Development Team

- Nội dung

  - Demo chức năng đăng nhập

    - Người dùng đã có tài khoản có thể đăng nhập thành công

    - Giao diện đăng nhập trực quan, dễ sử dụng

    - Xác thực thông tin người dùng chính xác

  - Báo cáo tiến độ

    - So sánh kết quả với Sprint Goal

Sprint Retrospective đăng nhập

- Mục tiêu

  - Nhìn lại Sprint vừa hoàn thành

  - Đánh giá những điều làm tốt và chưa tốt

  - Xác định hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Thời gian, hình thức

  - Thời gian: 1-1,5 giờ

  - Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

- Bảng Retrospective

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| Điều làm tốt (Things went well) | Team phối hợp tốt, API đăng nhập hoạt động chính xác; QA chuẩn bị test case đầy đủ. |
| Điều chưa tốt (Things didn’t go well) | Một số lỗi nhỏ khi tích hợp front-end và back-end; chưa chuẩn bị validation cho mật khẩu mạnh. |
| Hành động cải tiến (Actions to improve) | PO chuẩn bị yêu cầu validation chi tiết trước Sprint; Dev team review kỹ API trước khi tích hợp; QA chuẩn bị kịch bản test trước Sprint. |

Bài 6:

- User Stories

  - Là một người dùng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng.

  - Là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản để có thể xem thông tin cá nhân và đơn hàng.

  - Là một khách hàng, tôi muốn lọc sản phẩm theo giá và danh mục để tìm được mặt hàng phù hợp nhanh hơn.

  - Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua nhiều sản phẩm trong một lần thanh toán.

  - Là một khách hàng, tôi muốn sử dụng mã giảm giá khi thanh toán để tiết kiệm chi phí

  - Là một khách hàng, tôi muốn xem đánh giá sản phẩm để đưa ra quyết định mua hàng chính xác hơn.

  - Là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng để theo dõi và xử lý các vấn đề đổi trả khi cần.

- Product Backlog

| User Story | Mức ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | Cao | Người dùng mới |
| Đăng nhập | Cao | Khách hàng cũ |
| Thêm vào giỏ hàng | Cao | Tính năng cốt lõi |
| Lọc sản phẩm theo giá/danh mục | Trung bình | Tăng trải nghiệm tìm kiếm |
| Xem lịch sử đơn hàng | Trung bình | Quản lý đơn hàng |
| Sử dụng mã giảm giá | Thấp | Khuyến khích mua hàng |
| Xem đánh giá sản phẩm | Thấp | Tăng độ tin cậy |

Bài 7:

User Stories

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US01 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích. |
| US02 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết về bộ phim (diễn viên, đạo diễn, thời lượng, đánh giá) để tôi quyết định có muốn xem hay không. |
| US03 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu của phim tại các rạp để tôi có thể chọn khung giờ phù hợp. |
| US04 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế và đặt vé trực tuyến để tiết kiệm thời gian và đảm bảo có chỗ ngồi. |
| US05 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán vé bằng các phương thức khác nhau (thẻ, ví điện tử) để tiện lợi và an toàn. |
| US06 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc chương trình khuyến mãi để không bỏ lỡ cơ hội. |
| US07 | Tôi là một quản trị viên, tôi muốn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin phim và lịch chiếu để cập nhật nội dung chính xác cho người dùng. |

User Story Mapping

- Các bước lớn trong hành trình người dùng

  - Tìm kiếm phim

  - Xem thông tin phim

  - Chọn lịch chiếu, ghế

  - Đặt vé và thanh toán

  - Nhận thông báo, email xác nhận

- User Story Map

| Hành trình người dùng | Tìm kiếm phim | Xem thông tin phim | Chọn lịch chiếu & ghế | Đặt vé & thanh toán | Nhận thông báo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| User Stories | US01 | US02 | US03, US04 | US05 | US06 |
| Mức độ ưu tiên | Cao | Cao | Cao | Cao | Trung bình |
| Notes | Lọc theo thể loại, tên phim | Chi tiết: diễn viên, thời lượng, đánh giá | Chọn ghế, rạp, khung giờ | Thanh toán trực tuyến | Thông báo qua app/email |

Quản lý Product Backlog

| STT | User Story | Mức độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 – Tìm kiếm phim theo thể loại | Cao | Sprint đầu tiên |
| 2 | US02 – Xem thông tin chi tiết phim | Cao | Có thể kết hợp với US01 |
| 3 | US03 – Xem lịch chiếu phim | Cao | Sprint đầu tiên |
| 4 | US04 – Chọn ghế và đặt vé | Cao | Sprint tiếp theo |
| 5 | US05 – Thanh toán vé | Cao | Sprint tiếp theo |
| 6 | US06 – Nhận thông báo phim mới | Trung bình | Sprint sau khi cơ bản hoàn thành |
| 7 | US07 – Quản trị thông tin phim | Cao | Cho quản trị viên, Sprint riêng |

Bài 8:

- Báo cáo tiến độ của các thành viên

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì | Hôm nay tôi sẽ làm gì | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thành API tìm kiếm cơ bản | Tích hợp API với cơ sở dữ liệu thực tế | Không |
| Dev B | Hoàn tất bộ lọc tìm kiếm | Thử nghiệm tính năng tìm kiếm | Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định |
| Dev C | Lập trình API thanh toán | Kiểm tra kết nối API thanh toán | Vấn đề kết nối API thanh toán |
| Dev D | Viết unit test cho API người dùng | Tối ưu câu truy vấn cơ sở dữ liệu | Không |

- Các vấn đề phát sinh, giải pháp

| Trở ngại | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định | Tối ưu lại câu truy vấn, làm việc nhóm backend để cải thiện hiệu suất |
| Vấn đề kết nối API thanh toán | Liên hệ bộ phận API, kiểm tra logs và xác định nguyên nhân, phối hợp để khắc phục |

- Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

  - Dev B sẽ phối hợp với Dev D để tối ưu hóa câu truy vấn, đảm bảo tính năng tìm kiếm hoạt động ổn định

  - Dev C sẽ phối hợp với bộ phận API để khắc phục sự cố kết nối thanh toán

  - Scrum Master sẽ theo dõi tiến độ và đảm bảo các vấn đề được xử lý trước khi kết thúc Sprint